Zamawiający: 	Gmina Czarny Dunajec

Adres: 		ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Telefon:	+48 18 26 135 40

Faks:		+48 18 26 135 30

E-mail:		gmina@czarny-dunajec.pl

Strona www:	www.czarny-dunajec.pl

NIP:			7352843273

REGON:	491892162

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RB.271.22.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ

o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221 000 Euro,

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t. j. z późn. zm.)

„Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| Lp. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
|  | Część II | Wzór Umowy |

Projekt pn. „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZATWIERDZAM:………………………………………………….

Kierownik Zamawiającego

Opracował: Łukasz Wróblewski

Czarny Dunajec, 17 sierpnia 2018 r.

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający: 	Gmina Czarny Dunajec

Adres: 		ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Telefon:		+48 18 26 135 40

Faks:		+48 18 26 135 30

E-mail:		gmina@czarny-dunajec.pl

Strona www:	www.czarny-dunajec.pl

NIP:			7352843273

REGON:	491892162

II. Definicje.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

  - Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiającego – uważa się gminę Czarny Dunajec

  - Pełnomocnika – osobę fizyczną lub prawną ustanowioną przez Wykonawcę lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowaniu ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Ustawę – uważa się ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

  - SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Tryb udzielania zamówienia.

1. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz aktów wykonawczych tej ustawy.

2. 	Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn zamówień publicznych

- Strona internetowa Zamawiającego – www.czarny-dunajec.pl oraz (Bip(Zamówienia publiczne i ogłoszenia,

- Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- Gmina Czarny Dunajec będzie realizować projekt pn. „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie 2018-2020. Jego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Czarny Dunajec. Projekt przyczyni się do sukcesywnej likwidacji negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko i w konsekwencji do doprowadzenia w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska, poprzez wyeliminowanie materiałów zawierających azbest znajdujących się na budynkach na obszarze Gminy.

- W ramach Projektu przewidziane są podstawowe działania tj.:

- demontaż pokryć dachowych/elewacyjnych wykonanych z elementów zawierających azbest,

- usunięcie odpadów azbestowych zgromadzonych na posesjach przed/po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

- transport zdemontowanych i odebranych materiałów na składowiska przeznaczone do utylizacji odpadów azbestowych.

- składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach przeznaczonych do utylizacji odpadów azbestowych.

- Projektem zostały objęte zarówno obiekty należące do osób fizycznych, jak i obiekty będące własnością gminy Czarny Dunajec.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące usługi:

- Odbiór, zapakowanie, transport i utylizacja pokryć dachowych i innych elementów budowlanych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych (także budynków pomocniczych, garaży itp.) i użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec oraz deponowanie ich na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych, w ilości do 900 Mg,

- Demontaż pokryć dachowych i innych elementów budowlanych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych (także budynków pomocniczych, garaży itp.) i użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec, zapakowanie, transport oraz deponowanie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych, w ilości do 850 Mg.

- Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje odpadów:

- 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

- 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest.

- W zakres zamówienia wchodzi również, w przypadku niewłaściwego zapakowania i nie przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest przez właściciela nieruchomości, właściwe zapakowanie i zabezpieczenie odpadów zawierających azbest przed ich załadunkiem i odbiorem, w sposób zgodny z prawem.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia na podstawie podpisanej umowy 
z Zamawiającym, tj. gminą Czarny Dunajec

- Ilości podane w ust. 4 pkt 1) i 2) są danymi szacunkowymi, co może skutkować ostatecznym zmniejszeniem zakresu rzeczowego zamówienia.

- Oznaczenie wg Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

90.65.00.00-8 – Usługi usuwania azbestu,

90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów,

90.53.00.00-1 – Usługi składowania odpadów,

45.26.26.60-5 – Usuwanie azbestu.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519),

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119),

- Ustawą z dnia 19 października 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1673),

- Rozporządzaniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Inne wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania winien szczegółowo zapoznać się z zapisami SIWZ wraz z załącznikami, celem uzyskania dokładnych informacji dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostateczną ilość specjalistycznych środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi.

- Zamawiający jest zainteresowany wyłącznie kompleksowym wykonaniem usługi zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” SIWZ oraz załącznikami do niniejszej SIWZ.

- Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym świadczone będą usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

- Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części lub całości zamówienia przez Podwykonawcę/Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

- W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, zobowiązany będzie do zawarcia umów z Podwykonawcami. Zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, a Podwykonawcą/Podwykonawcami, określa wzór umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury wskazanej w art. 24 aa Ustawy

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

- Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/Dalszych Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia, czyli czynności związane demontażem, odbiorem (w tym pakowanie, załadunek, rozładunek) oraz transportem (kierujący pojazdem) wyrobów zawierających azbest.

- Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania.

- Jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania.

- Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

- Wykonawca w dniu podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające, że osoby wykonujące pracę zgodnie z pkt. 2 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z listą zatrudnionych osób.

- Na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 10 dni licząc od daty pisemnego wezwania, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 11 pkt. 14) lit. b), tj. poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą wykonującą usługi określone 
w ust. 11 pkt 14) lit. b), Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od rozwiązania umowy, innej osoby spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 11 pkt 14) lit. b).

- Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę dokumentów o których mowa 
w ust. 12 pkt 2), jw. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 
o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 PLN, za każde takie nieprzedstawienie,

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 12 pkt 2) SIWZ, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z zapisami umowy.

V. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, jak w zamówieniu podstawowym, na zasadach określonych w Ustawie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

VII. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Termin wykonania zamówienia.

- Realizacja usługi: od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

- W przypadku uzyskania akceptacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zmiany planowanego terminu rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy maksymalnie do dnia 10.12.2020 r. Wydłużenie terminu realizacji umowy wymaga formy aneksu do umowy zawartej z Wykonawcą.

- Podczas realizacji umowy, należy uwzględnić fakt, iż harmonogram realizacji zadań na poszczególnych posesjach powinien być uzgodniony z ich właścicielami i przedłożony Zamawiającemu, zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze wzoru umowy.

IX. Warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału 
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Ustawy dotyczące:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obejmujące gminę Czarny Dunajec, z tym, że jeżeli Wykonawca uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obowiązany jest posiadać wpis do tego rejestru.

Uwaga!

- W przypadku powierzenia Podwykonawcy części zamówienia polegającego na transporcie odpadów zaw. azbest, czyli odpadów niebezpiecznych, wówczas Podwykonawca musi spełniać warunek jw.

- W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum firm, warunek musi być spełniony przez tego członka konsorcjum, który będzie realizował przedmiotową usługę transportu odpadów.

- Zdolności technicznej lub zawodowej:

- Posiadania doświadczenia. Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi tożsame z przedmiotem zamówienia polegające na:

- odbiorze, zapakowaniu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest,

lub

- demontażu pokryć dachowych i innych elementów budowlanych, zawierających azbest, zapakowaniu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest, na kwotę min. 50 tys. złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.

Uwaga!

- Przez jedną usługę w danej kategorii Zamawiający rozumie jedną umowę. 
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wielkości wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te wielkości Wykonawca obowiązany jest podać w wykazie wykonanych usług, o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania umów o mniejszej wartości.

- Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 „Wykaz wykonanych usług”

- Usługi wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji usług.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.

- Dysponowania potencjałem technicznym

Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia potencjałem technicznym t.j.:

- waga hakowa z certyfikatem CE, przystosowana do ważenia bezpośrednio na terenie określonej nieruchomości,

- 2 samochody skrzyniowe z dźwigiem, w tym jeden o masie całkowitej do 3,5 t. Samochody, o których mowa powinny spełniać warunki ustawy z dnia 19 października 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1834),

- składowisko – przez co rozumie się posiadanie własnego składowiska przeznaczonego do utylizacji odpadów azbestowych lub posiadanie umowy ze składowiskiem przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych; składowisko powinno posiadać decyzję potwierdzającą zdolność przyjęcia zaplanowanej przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych – 1.750 Mg.

Uwaga!

- Wykaz dysponowania potencjałem technicznym należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 „Wykaz narzędzi i wyposażenia”.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.

- dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia osobami gotowymi do podjęcia obowiązków tj.: co najmniej 2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), w tym co najmniej 1 osobą - kierownikiem robót (brygadzista).

Uwaga!

- Zamawiający uznaje posiadane równoważne uprawnienia nadane w innych krajach spoza Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykaz dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 „Wykaz osób”.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Uwaga!

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie. Warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia musi być spełniony przez każdego członka konsorcjum oddzielnie.

X. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:

- nie wykażą braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) Ustawy,

- nie wykażą braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy (Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy).

Art. 24. ust. 1

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Art. 24. ust. 5

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy. Art. 24 ust. 9 i 10 Ustawy stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp - chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).

Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokument. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego Podwykonawcy ww. dokument.

2) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – w przypadku gdy wykonawca nie dostarczy tego oświadczenia samoczynnie w terminie określonym w SIWZ.

Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów [art. 26 ust. 2f ustawy pzp].

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP (spełnianie warunków udziału w postępowaniu):

- Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, obejmujące gminę Czarny Dunajec, z tym, że jeżeli Wykonawca uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, obowiązany jest okazać zaświadczenie o dokonaniu wpisu do tego rejestru.

- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, przeszkolonych w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), co stanowi czynnik niezbędny do wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

- Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

3. Poleganie przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów (podmiotów trzecich):

- Zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Zobowiązanie takie powinno szczegółowo określać m.in.:

- podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby,

- Wykonawcę, na rzecz którego udostępniane są zasoby,

- nazwę zamówienia, dla realizacji którego udostępniane są zasoby,

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Ustawy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1) jw., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale XI ust. 4 SIWZ (brak podstaw wykluczenia).

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XI.1.1.1) (Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, o których mowa powyżej, tj. w pkt 4a). powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. 4b). nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Zasady dotyczące składania dokumentów:

- Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy, nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

- Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. Natomiast 
w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- Zgodnie z art. 18 pkt 4 ustawy zmieniającej Ustawę, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej podpisanych własnoręcznym podpisem.

- Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy oraz pełnomocnictwa, składane są w oryginale.

- Oświadczenia dotyczące Wykonawcy, innych podmiotów (na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy) oraz dotyczące Podwykonawców, składane są przez Wykonawcę w oryginale.

- Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- W przypadku gdy Ustawa, rozporządzenie lub niniejsza SIWZ, nakazuje złożenie oryginałów dokumentów, Zamawiający dopuszcza w ich miejsce także kopie notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wykonawca, w celu skutecznego złożenia oferty, zobowiązany jest złożyć:

- Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Potwierdzenie wniesienia wadium.

- Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- PISEMNE zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do określonych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ – jeżeli dotyczy.

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

- Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.czarny-dunajec.pl (Bip(Zamówienia publiczne oraz ogłoszenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga!

- Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

- W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f Ustawy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Zamawiający informuje, że zastosuje art. 26 ust. 3, 3a i 4 Ustawy odpowiednio.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 12 252 08 03), lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Niespełnienie powyższego żądania stworzy domniemanie prawne, że wskazane wiadomości doszły do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy o ile składający oświadczenie woli za pomocą faksu dysponować będzie wydrukiem potwierdzającym odebranie przez aparat odbiorcy. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, gdy Wykonawca nie potwierdzi odbioru wiadomości, dowodem nadania tej wiadomości będzie wydruk potwierdzenia nadania z programu pocztowego Zamawiającego.

- Korespondencję w formie pisemnej Wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec – Dziennik Podawczy.

- Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer +48 18 26 135 30.

- Zamawiający dopuszcza i preferuje porozumiewanie się drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poniższych adresów e-mail, na które należy kierować korespondencję: gmina@czarny-dunajec.pl; piotrz@czarny-dunajec.pl

- Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu, niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 1), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej www.czarny-dunajec.pl, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach merytorycznych: Magdalena Jarosz, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, tel. +48 18-26-135-37, e-mail: mjarosz@czarny-dunajec.pl

- W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Piotr Zmarzliński, tel. +48 18 26 135 26, piotrz@czarny-dunajec.pl

XIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

- Wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć zgodnie z wytycznymi niniejszej SIWZ.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy pomiędzy nimi.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

XIV. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wadium.

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę poprzez wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/100).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu (decyduje termin zaksięgowania wpłaty na rachunku) BS w Czarnym Dunajcu, nr rachunku: 56 8792 0008 0000 0000 2828 0018

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

### Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium – Usuwanie azbestu”.

### Wniesienie wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert wadium będzie się znajdować na rachunku bankowym Urzędu.

### Jeżeli wadium wniesione zostało w innej formie niż przelew, oryginał dokumentu należy dołączyć, jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Kopia tego dokumentu powinna być dołączona do oferty.

- Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.

- Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony, a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12) i 13). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% całkowitej ceny oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w pieniądzu, 
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarny Dunajec: BS w Czarnym Dunajcu, nr rachunku: 56-8792-0008-0000-0000-2828-0018.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w innych formach należy wnieść w oryginale przez zdeponowanie w Wydziale Finansowo - Księgowym Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych Ustawą. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 100% w ciągu 30 dni od odbioru końcowego realizacji usług bez zastrzeżeń.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbiór końcowy następuje po terminie, zakończenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłożyć aneks do udzielonej Zamawiającemu gwarancji, przewidujący przedłużenie jej obowiązywania na cały okres realizacji. Przedłużenie to winno nastąpić w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji w zakresie zabezpieczenie należytego wykonania, określonego w jej tekście. W przypadku niewykonania obowiązku przedłożenia aneksu do gwarancji, przewidującego przedłużenie jej obowiązywania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta o wypłatę sumy objętej gwarancją.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usług.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w szczególności dokonał wizji w terenie w celu dostosowania rodzaju i wielkości pojazdów do ukształtowania terenu Gminy i stanu dróg;

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

- Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika 
z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub

- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (oryginał pieczęci).

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

- Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ). Dokumenty składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503 ze zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.

- Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, należy ją sporządzić na maszynie do pisania, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

- Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

- Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona 
w SIWZ zostaną odrzucone.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (np. zszyta lub zbindowana).

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy konieczne są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- W sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy

Gmina Czarny Dunajec.

Przetarg nieograniczony na zadanie:

„Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”

Nie otwierać przed dniem 27 sierpnia 2018 r. godz. 12:00

XVI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

- Ofertę należy złożyć do dnia 27 sierpnia 2018 r. godz. 11:00

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania - art. 84 ust. 2 Ustawy.

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec – sala konferencyjna.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2018 r. godz. 12:00.

- W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy.

- Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

XVIII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w polskich złotych „PLN”.

- Cena brutto oferty musi być wyższa niż 0 zł, wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie oraz określona z dokładnością do 1 grosza (tj. do dwóch miejsc po przecinku) w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830).

- Podana w ofercie cena jest ostateczną ceną oferty.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenia z wybranym Wykonawcą będą następować zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

- Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług. Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa i tym samym wpływa bezpośrednio na wartość brutto przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu niezmienionej wartości netto.

- Ceny jednostkowe będą stanowiły podstawę rozliczenia. Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą za faktycznie wykonane usługi w Mg (potwierdzone odpowiednimi dokumentami). Wynagrodzenie będzie stanowiło iloczyn wskazanych w ofercie cen jednostkowych brutto i faktycznej ilości zdemontowanych i usuniętych wyrobów zawierających azbest.

- Zgodnie z treścią formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany wycenić niżej wskazane usługi:

- Odbiór, zapakowanie, transport i utylizacja 1 Mg pokryć dachowych i innych elementów budowlanych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych (także budynków pomocniczych, garaży itp.) i użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec oraz deponowanie ich na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych. W tym przypadku cena obejmuje jedynie odbiór ww. elementów budowlanych zaw. azbest od posiadaczy, przygotowanie do transportu oraz przewóz, a także przekazanie na składowisko, bez dokonania demontażu.

- Demontaż 1 Mg pokryć dachowych i innych elementów budowlanych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych (także budynków pomocniczych, garaży itp.) i użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec, zapakowanie, transport oraz deponowanie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ceny oferty biorąc pod uwagę wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy. Wykonawca winien między innymi uwzględnić:

- ilość wyrobów zaw. azbest przewidzianych do demontażu i ilość odpadów zaw. azbest przewidzianych do odbioru, podanych w niniejszej SIWZ,

- charakterystykę Gminy (rodzaj zabudowy, ukształtowanie terenu),

- wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonywaniem usługi.

- W przypadku stwierdzenia nieścisłości w opisie zamówienia, Wykonawca winien zwrócić się pisemnie do Zamawiającego celem ich wyjaśnienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Cena brutto oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m. in. VAT, upusty, rabaty.

- Szczegółowe warunki zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II niniejszej SIWZ – wzór umowy.

- Zgodnie z zapisami art. 90 Ustawy, w przypadku kiedy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na cenę. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi rażąco niską cenę.

- Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowania.

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto oferty | 60% | 60 punktów |
| 2. | Czas reakcji Wykonawcy | 30% | 30 punktów |
| 3. | Dwuetapowa realizacja usługi demontażu | 10% | 10 punktów |

- Sposób oceny ofert w kryterium „Cena oferty brutto”:

Ofertom zostaną przyznane punkty proporcjonalnie, wg wzoru:

PC = (CN/CR x 60%) x 100

PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamówienia,

CN – najniższa oferowana cena brutto,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej.

- Sposób oceny ofert w kryterium „Czas reakcji Wykonawcy”. Ofertom zostaną przyznane punkty (PR), wg poniższej tabeli:

| Elementy oceny w kryterium „Czas reakcji Wykonawcy” | Liczba punktów 0-30 |
| --- | --- |
| Jeżeli wykonanie usługi (demontażu pokrycia dachowego/innych elementów budowlanych lub odbioru odpadów azbestowych zgromadzonych na posesjach), od momentu zgłoszenia o planowanym terminie demontażu lub odbioru, będzie realizowane w ciągu 8 - 14 dni kalendarzowych. | 30 |
| Jeżeli wykonanie usługi (demontaż pokrycia dachowego/innych elementów budowlanych lub odbiór odpadów azbestowych zgromadzonych na posesjach) od momentu zgłoszenia planowanego terminu demontażu lub terminu odbioru, będzie realizowane w ciągu 15 - 21 dni kalendarzowych. | 15 |
| Jeżeli wykonanie usługi (demontaż pokrycia dachowego/innych elementów budowlanych lub odbiór odpadów azbestowych zgromadzonych na posesjach) od momentu zgłoszenia planowanego terminu demontażu lub terminu odbioru, będzie realizowane powyżej 21 dni kalendarzowych. | 0 |

- Sposób oceny ofert w kryterium „Dwustopniowa realizacja demontażu”. Ofertom zostaną przyznane punkty (PD), wg poniższej tabeli:

| Elementy oceny w kryterium „Dwuetapowa realizacja usługi demontażu” | Liczba punktów 0-10 |
| --- | --- |
| Wykonanie usługi demontażu pokrycia dachowego/innych elementów budowlanych, na wniosek Wnioskodawcy, będzie możliwe do zrealizowania w dwóch, uzgodnionych z Wnioskodawcą terminach. | 10 |
| Wykonanie usługi demontażu pokrycia dachowego/innych elementów budowlanych, na wniosek Wnioskodawcy, nie będzie możliwe do zrealizowania w dwóch, uzgodnionych z Wnioskodawcą terminach. | 0 |

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone 
w SIWZ otrzyma największą łączną liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = PC+ PR + PD.

- Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

XXI. Tryb oceny ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między Zamawiającym, 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie w odniesieniu do wymagań SIWZ, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
i informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ust. Ustawy.

XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 
w celu podpisania umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w Ustawie.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej ceny oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy pomiędzy nimi.

- W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z Podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt. 9b i wytycznymi zawartymi w art. 143b Ustawy.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu:

- pisemnego oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że osoby wykonujące pracę zgodnie z pkt. 11/14)b) Rozdziału IV są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia wraz z listą zatrudnionych osób.

- dokumentów (oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii) potwierdzających posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień zgodnie z SIWZ.

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie własnego składowiska przeznaczonego do utylizacji odpadów azbestowych lub kopię umowy ze składowiskiem, posiadającym decyzję potwierdzającą zdolność przyjęcia zaplanowanej przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych – 1.750 Mg.

XXIII. Wzór umowy.

- Wzór umowy wskazano w części II SIWZ.

- Wykonawca składając ofertę akceptuje wszystkie warunki zawarte we wzorze umowy.

XXIV. Środki ochrony prawnej.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie określonym w art. 180 ust. 4 ustawy PZP.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

- Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- W sprawach nieuregulowanych w rozdziale XXIV w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Ustawy.

XXV. Klauzula informacyjna ws. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, reprezentowany przez Wójta Gminy, z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

- Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: (+48) 18-26-135-40;

- Ponadto z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych tj. Pana Mateusza Latoszka, pisząc na adres:

mlatoszek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: (+48) 18-26-135-25;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RB.271.22.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

XXVI. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – wzór informacji Wykonawcy, dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 – wzór wykazu usług

Załącznik nr 4 – wzór wykazu narzędzi i wyposażenia

Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób

Załącznik nr 6 – dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 – dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

Specyfikację zatwierdzono

Czarny Dunajec, 17 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

OFERTA – FORMULARZ OFERTOWY

Dla przetargu nieograniczonego na usługę:

„Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.22.2018

    - ZAMAWIAJĄCY:

GMINA CZARNY DUNAJEC

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2

34-470 CZARNY DUNAJEC

    - WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

- oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto:

| Lp. | Nazwa usługi | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (stawka) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż pokryć dachowych/innych elementów budowlanych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, (pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów) - kod odpadów: 17 06 05*, 17 06 01* | Mg | 850 |  |  |  |  |
| 2. | Usunięcie1 odpadów azbestowych zgromadzonych na posesjach (pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów) - kod odpadu: 17 06 05*, 17 06 01* | Mg | 900 |  |  |  |  |
| Cena ofertowa (brutto) |  |

- Wykonanie usługi (demontażu pokrycia dachowego/innych elementów budowlanych lub odbioru odpadów azbestowych zgromadzonych na posesjach), od momentu zgłoszenia o planowanym terminie demontażu lub odbioru, będzie zrealizowane w ciągu dni kalendarzowych: ............................................. (podać liczbę dni)

- Wykonanie usługi demontażu pokrycia dachowego/innych elementów budowlanych, na wniosek Wnioskodawcy, będzie możliwe do zrealizowania w dwóch, uzgodnionych z Wnioskodawcą terminach ............................. (TAK lub NIE)

5. Oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), modyfikacji oraz odpowiedzi na zapytania (jeśli miały miejsce) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

  - uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert wraz z tym dniem,

  - zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

  - nie uczestniczę, jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu przetargowym.

  - wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy oświadczam(y), że wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania:*

|  | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: | Liczba stron |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy wyjaśniam, że podstawą dokonanego zastrzeżenia jest (podać uzasadnienie):

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*jeśli Wykonawca nie zastrzega dokumentów wpisuje „nie dotyczy”

- W związku z art.36 b ust. 1 Ustawy oświadczam, że następujące części zamówienia powierzę(-ymy) do wykonania Podwykonawcom:*

| Lp. | Rodzaj robót | Nazwa Podwykonawcy (jeśli jest znana) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

*jeśli Wykonawca nie powierza części zamówienia Podwykonawcy wpisuje „nie dotyczy”

- Oświadczam, że w dniu podpisania umowy, przedstawię Zamawiającemu pisemne oświadczenie wraz z listą zatrudnionych osób, potwierdzające, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją usługi, przez cały okres ich trwania, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Poświadczam/Poświadczamy* wniesienie wadium przetargowego w wysokości: 20.000,00 złotych w dniu ………………, w formie: …………….…………………… (podać formę wniesienia wadium).

Numer rachunku, na które Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium (jeżeli dotyczy): **

Nazwa Banku: ..........................................................................................................................

Nr rachunku Bankowego: ......................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy tych wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu (przelewem)

- Oświadczam, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jestem:

( Mikro przedsiębiorcą

( Małym przedsiębiorcą

( Średnim przedsiębiorcą

- Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót nie przekracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR.

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

10. Kontakt

- Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest: ……………………………… tel. ………...…………, faks: ………………………, e-mail: …………….…………..

- Osoba/osoby przewidziana/ne do podpisania umowy: ……………..………………………….……

- Korespondencje związaną ze złożoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować na: adres pocztowy (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ………………………………………..

adres e-mail: ………………………@……………………

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) (pieczęć) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z pieczęcią imienną) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

Załącznik nr 2 - wzór informacji Wykonawcy, dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej

Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.22.2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA CZARNY DUNAJEC, ULJÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

3. OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

nie należę do żadnej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.);

 nie należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z żadnym innym Wykonawcą, który złożył ofertę 
w przedmiotowym postepowaniu;

 należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z następującym Wykonawcą, który również złożył ofertę 
w przedmiotowym postępowaniu: ........................................................... {należy wymienić wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a którzy pozostają w tej samej grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należy Wykonawca składający oświadczenie}.

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

1. Niniejszego oświadczenia Wykonawca nie dołącza do oferty przetargowej.

2. Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.czarny.dunajec.pl.pl oraz (Bip(Zamówienia publiczne oraz ogłoszenia w zakładce „PRZETARGI” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) (pieczęć) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z pieczęcią imienną) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych usług

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.22.2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA CZARNY DUNAJEC, ULJÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

3. OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonujemy, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zgodnie z poniższym wykazem:

| L.p. | Zakres rzeczowy usługi | Wartość brutto w PLN | Data Wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Dla wskazanych usług Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) (pieczęć) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z pieczęcią imienną) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

Załącznik nr 4 - wzór wykazu narzędzi i wyposażenia

Wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.22.2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA CZARNY DUNAJEC, ULJÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

3. OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

W celu wykonania zamówienia publicznego dysponuję lub będę dysponować następującym wyposażeniem:

| L.p. | Rodzaj/marka narzędzia/pojazdu | Dane techniczne | Ilość sztuk/ lokalizacja (w przypadku składowiska) | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Waga hakowa |  |  |  |
| 2) | Samochód skrzyniowy z HDS spełniający warunki ustawy z 19 października 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1834) |  |  |  |
| 3) | Samochód skrzyniowy z HDS o masie całkowitej do 3,5 t. spełniający warunki ustawy z 19 października 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1834) |  |  |  |
| 4) | Składowisko odpadów, posiadające decyzję potwierdzającą, że posiada zdolność do przyjęcia zaplanowanej przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych – 1750 Mg |  |  |  |

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) (pieczęć) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z pieczęcią imienną) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór wykazu osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezbędny do wykazania spełniania warunku dot. posiadania niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych do wykonania zamówienia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.22.2018

- ZAMAWIAJĄCY:

GMINA CZARNY DUNAJEC, ULJÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC

- WYKONAWCA:

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

3. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia pn. „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”, przeszkolonymi w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), ze strony Wykonawcy są:

| Lp. | Imię i nazwisko | przeszkolenie w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)* | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Brygadzista: ……………………. |  |  |
| 2) | ……………………. |  |  |

*podać Tak/Nie

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) (pieczęć) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z pieczęcią imienną) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP

Oświadczenie

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.22.2018

- ZAMAWIAJĄCY:

GMINA CZARNY DUNAJEC, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC

- WYKONAWCA:

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

3. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr RB.271.22.2018 prowadzonego przez Gminę Czarny Dunajec (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w……………………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………….….……………….,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………..………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP

Oświadczenie

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.22.2018

- ZAMAWIAJĄCY:

GMINA CZARNY DUNAJEC, ULJÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC

- WYKONAWCA:

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

3. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr RB.271.22.2018 prowadzonego przez Gminę Czarny Dunajec (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp oraz wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w pkt. 10.2 SIWZ znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):

https://prod.ceidg.gov.pl

https://ems.ms.gov.pl

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

Oświadczenie

Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.22.2018

- ZAMAWIAJĄCY:

GMINA CZARNY DUNAJEC, ULJÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC

- WYKONAWCA:

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”; Nr sprawy: RB.271.22.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY

Umowa nr __________________

zawarta w dniu ……………....….. 2018 roku pomiędzy:

Gminą Czarny Dunajec reprezentowaną przez Józefa Babicza - Wójta Gminy Czarny Dunajec, z siedzibą: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP 7352843273, Regon 491892162, zwaną w dalszym ciągu umowy "Zamawiającym" z jednej strony,

a

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................,zwanym w dalszym ciągu Umowy "Wykonawcą" z drugiej strony, o następującej treści:

- Niniejsza Umowa zostaje zawarta na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) z Wykonawcą, którego oferta wybrana została w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 221 000 Euro pn. Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec, nr RB.271.22.2018 (dalej jako „Zamówienie”).

- Niniejsza Umowa zawarta zostaje przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czarny Dunajec.

- Świadczenie umowne stanowiące przedmiot zamówienia jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Numer naboru RPMP.05.02-IZ.00-12-030/17. Pozostałą część finansowania stanowią środki z budżetu gminy Czarny Dunajec.

§ 1

[Przedmiot Umowy]

- Przedmiot zamówienia jest elementem realizacji Projektu w ramach 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, pn. „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”.

- Umowa obejmuje następujące usługi i roboty budowlane:

- Demontaż pokryć dachowych i innych elementów budowlanych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej (także budynków pomocniczych, garaży itp.), znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec, pakowanie, transport oraz deponowanie ich na wyznaczonych składowiskach odpadów przeznaczonych do utylizacji odpadów azbestowych, w ilości do 850,00 Mg.

- Usunięcie odpadów zaw. azbest zgromadzonych na posesjach, na terenie gminy Czarny Dunajec oraz odpadów zaw. azbest pochodzących z tzw. „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenie gminy Czarny Dunajec, pakowanie, transport, oraz deponowanie ich na wyznaczonych składowiskach odpadów przeznaczonych do utylizacji odpadów azbestowych, w ilości do 900,00 Mg.

- W przypadku niewłaściwego zapakowania i nie przygotowania do transportu wyrobów zawierających azbest, przez właściciela nieruchomości, Wykonawca zobowiązuje się przed załadunkiem i odbiorem, do właściwego zapakowania i zabezpieczenia ww. odpadów, w sposób zgodny z prawem.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie przetargowej Wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, stanowiącymi integralną część Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich, adekwatnie do zaistniałych warunków realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z uzgodnionym i złożonym u Zamawiającego harmonogramem prac. Podczas realizacji Umowy, należy uwzględnić fakt, iż harmonogram realizacji zadań na poszczególnych posesjach powinien być uzgodniony z ich właścicielami i przedłożony Zamawiającemu, zgodnie z treścią SIWZ. Odstępstwa od harmonogramu Wykonawca powinien niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu z uzasadnieniem przyczyn, w formie notatki lub protokołu niezgodności. Szczegółowy wykaz lokalizacji nieruchomości deklarowanych do realizacji będzie dostarczany Wykonawcy na bieżąco w ramach realizowanej Umowy.

- Akceptowalna przez Zamawiającego jest zmiana harmonogramu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, a będących skutkiem zdarzeń losowych dotykających właścicieli, dysponentów nieruchomości tj. działania siły wyższej, trudnych warunków atmosferycznych, itp.

- Ilości podane w ust. 2 są danymi szacunkowymi pochodzącymi z przeprowadzonej analizy, co może skutkować zmniejszeniem zakresu rzeczowego.

§ 2

[Termin realizacji]

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 30.08.2020 r. przy czym, w przypadku uzyskania akceptacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakresie, zmiany planowanego terminu rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu, zakończenie realizacji projektu ustala się na dzień 10.12.2020 r. Wprowadzenie ww. zmiany wymaga formy aneksu do Umowy zawartej z Wykonawcą.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119).

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1834) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 128).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., nr 216, poz. 1824).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71 poz. 649 ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje niezbędnymi uprawnieniami - posiada niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania przedmiotu Umowy, 
w szczególności:

- Posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obejmujące gminę Czarny Dunajec, z tym, że jeżeli Wykonawca uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obowiązany jest posiadać wpis do tego rejestru.

- Posiada lub dysponuje wymaganym wyposażeniem, liczbą oraz rodzajem środków transportu do realizacji przedmiotu Umowy.

- Posiada własne składowisko odpadów przeznaczonych do utylizacji odpadów azbestowych, lub posiadaną umowę ze składowiskiem ww. odpadów. Składowisko musi posiadać decyzję potwierdzającą, że ma zdolność do przyjęcia zaplanowanej przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych do 1.750 Mg.

- Dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji Umowy, gotowymi do podjęcia obowiązków tj.: co najmniej 2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), w tym co najmniej 1 osobą - kierownikiem robót (brygadzista).

- Posiada niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

[Obowiązki Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w § 4 przez cały okres trwania Umowy.

- W przypadku robót związanych z demontażem pokryć dachowych i innych elementów budowlanych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac - jeżeli z przepisów prawa zachodzi taka konieczność.

- przedstawienia i przekazania Zamawiającemu, harmonogramu planowanych prac 
w terminie do 10 dni od otrzymania od Zamawiającego wykazu nieruchomości, na terenie których należy zdemontować wyroby zawierające azbest, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Harmonogram będzie zawierał następujące informacje:

- adres nieruchomości, na terenie których planowany jest demontaż pokrycia dachowego lub innych elementów budowlanych zawierających azbest.

- dane właścicieli ww. nieruchomości (imię, nazwisko, nr telefonu).

- planowaną datę demontażu.

- szacunkową ilość wyrobów zaw. azbest przeznaczonych do demontażu.

- rodzaj płyt cementowo-azbestowych.

- inne uwagi/problemy związane z realizacją usługi.

- wykonania dokumentacji fotograficznej wyrobów zawierających azbest przed ich demontażem i po demontażu oraz zbiorczego przekazania jej Zamawiającemu po zakończeniu prac wynikających z harmonogramu.

- sporządzenia szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zaw. azbest, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71 poz. 649 ze zm.).

- odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu przed rozpoczęciem prac związanych z demontażem, wykonania usługi oraz uporządkowania i oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego, po wykonaniu usługi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71 poz. 649 ze zm.) wraz z przekazaniem informacji mieszkańcom i użytkownikom, o zasadach zachowania i bezpieczeństwa podczas wykonywania prac oraz pouczeniem ich o bezpośrednich zagrożeniach mogących zaistnieć w trakcie realizacji usługi.

- złożenia właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

- odpowiedniego zapakowania i oznakowania odpadów zaw. azbest przeznaczonych do transportu.

- W przypadku realizacji odbioru odpadów zawierających azbest, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i przekazania Zamawiającemu, harmonogramu planowanych prac w terminie do 8 dni od otrzymania od Zamawiającego wykazu nieruchomości, z terenu których należy odebrać odpady zawierające azbest. Harmonogram będzie zawierał następujące informacje:

- adresy nieruchomości, z których planowany jest odbiór odpadów zaw. azbest,

- dane właścicieli ww. nieruchomości (imię, nazwisko, nr telefonu),

- planowaną datę odbioru,

- szacunkową ilość odpadów azbestowych,

- rodzaj płyt cementowo-azbestowych,

- inne uwagi/problemy związane z realizacją usługi.

- W przypadku niewłaściwego zapakowania i nie przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest, przez właściciela nieruchomości, Wykonawca zobowiązuje się przed załadunkiem i odbiorem, do właściwego zapakowania i zabezpieczenia ww. odpadów, w sposób zgodny z prawem.

- Wykonawca uzgodni telefonicznie z właścicielem nieruchomości, termin wykonania usługi (demontaż/odbiór) i poinformuje go co najmniej na 7 dni przed wejściem na teren posesji o ww. terminie.

- Właściciel nieruchomości, z której następuje odbiór/demontaż wyrobów zawierających azbest, będzie potwierdzał pisemnie na protokole odbioru, ilość odebranych odpadów 
w oparciu o dane pochodzące z ważenia odpadów.

- Po zrealizowaniu odbioru odpadów zawierających azbest, właściciel nieruchomości potwierdzi również prawidłowe wykonanie usługi na terenie swojej posesji, własnoręcznym podpisem na protokole odbioru (tj. właściwe uporządkowanie terenu po zrealizowaniu usługi oraz brak wyrządzenia szkód w czasie realizacji odbioru).

- Wykaz nieruchomości przekazywany przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 i 3 będzie zawierał następujące informacje:

- adresy nieruchomości, na których planowana jest realizacja Umowy,

- dane właścicieli ww. nieruchomości (imię, nazwisko, nr telefonu),

- zaplanowaną przez właścicieli datę demontażu,

- szacunkową ilość odpadów azbestowych,

- rodzaj płyt cementowo-azbestowych,

- inne uwagi/problemy związane z realizacją usługi.

- W przypadku realizacji odbioru odpadów zawierających azbest, pochodzących z tzw. „dzikich wysypisk”, Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia i przekazania Zamawiającemu, harmonogramu planowanych prac 
w terminie do 10 dni od otrzymania od Zamawiającego wykazu tzw. „dzikich wysypisk”, z terenu których należy odebrać odpady zawierające azbest. Ww. wykaz, będzie zawierał następujące informacje:

- nr ewidencyjny działek, z terenu których należy dokonać odbioru odpadów zaw. azbest,

- szacunkową ilość odpadów azbestowych,

- rodzaj płyt cementowo-azbestowych,

- inne uwagi/problemy związane z realizacją usługi.

- zebrania, właściwego zapakowania, zabezpieczenia i przygotowania do transportu odpadów zaw. azbest, w sposób zgodny z prawem.

- Po zrealizowaniu odbioru odpadów zaw. azbest pochodzących z tzw. „dzikich wysypisk”, przedstawiciel Zamawiającego, potwierdzi prawidłowe wykonanie usługi, własnoręcznym podpisem na protokole odbioru (tj. właściwe uporządkowanie terenu po zrealizowaniu usługi).

- Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów zawierających azbest w momencie ich odbioru, w obecności właściciela nieruchomości, z terenu której są odbierane.

- Dowodem wywiezionych odpadów będzie karta przekazania odpadów pochodzących 
z danej nieruchomości.

- W przypadku braku możliwości realizacji demontażu lub odbioru odpadów zawierających azbest w terminie wynikającym z harmonogramu, Wykonawca uzgodni z właścicielem nieruchomości nowy termin i powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonawca będzie realizował usługę demontażu i odbioru odpadów zaw. azbest, zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

- Wykonawca jest zobowiązany do transportowania odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71 poz. 649 ze zm.). Ze względu na konieczność dojazdu do miejsc trudnodostępnych (wąskie, strome ulice), Wykonawca dostosuje sprzęt transportujący odpady zawierające azbest, do warunków terenowych, lub użyje specjalistycznego sprzętu pomocniczego np. ładowarki.

- Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, które mogłyby mieć wpływ na zakres lub jakość prac oraz na dotrzymanie terminów realizacji Umowy.

- W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP i p.poż.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszych Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących usługi bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia, czyli czynności związane z demontażem, odbiorem (w tym pakowanie, załadunek, rozładunek) oraz transportem (kierowanie pojazdem) wyrobów zawierających azbest, przez cały okres trwania Umowy.

- Wykonawca w dniu podpisania Umowy, przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające, że osoby wykonujące pracę zgodnie z ust. 18 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z listą zatrudnionych osób.

- Na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 10 dni licząc od daty pisemnego wezwania, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 18, tj.: poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę /Podwykonawcę /dalszego Podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, 
w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą wykonującą usługi określone w ust. 18, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od rozwiązania umowy, innej osoby spełniającej kryteria.

§ 6

[Wynagrodzenie]

- Tytułem wynagrodzenia, Wykonawca otrzyma należność stanowiącą:

- iloczyn ceny jednostkowej za demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwienie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych, 1 Mg wyrobów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych lub innych elementów budowlanych oraz rzeczywistej ilości zdemontowanych wyrobów wyrażoną w Mg: ................. zł za 1 Mg x ................... Mg = .......................... zł brutto, w tym VAT w wysokości ................ zł.

- iloczyn ceny jednostkowej za załadunek, odbiór, transport i unieszkodliwienie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych, 1 Mg odpadów zawierających azbest oraz rzeczywistej ilości odebranych odpadów wyrażonej w Mg:

................. zł za 1 Mg x ................... Mg = .......................... zł brutto, w tym VAT w wysokości ................ zł.

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie może przekroczyć ................... zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą).

- Wysokość wynagrodzenia w poszczególnych latach, nie może przekroczyć następujących kwot (zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Czarny Dunajec):

Rok 2018: ....................zł brutto,

Rok 2019: ................... zł brutto,

Rok 2020: ................... zł brutto,

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania niezmienionych wartości cen jednostkowych dotyczących poszczególnych pozycji składających się na usługę w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 7

[Płatność]

- Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, będzie odbywać się na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje część usług przy pomocy Podwykonawcy, mają zastosowanie zapisy § 11.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie faktyczna ilość zrealizowanych usług, potwierdzona przekazaną Zamawiającemu dokumentacją odbiorową, wskazaną w ust. 7.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Odbiorca/Płatnik: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

- W przypadku mniejszej niż określone w ofercie Wykonawcy, ilości zutylizowanych odpadów zaw. azbest, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu mniejszego wynagrodzenia.

- Każdorazowo, po realizacji usług będących przedmiotem zamówienia z nieruchomości znajdujących się na przekazanym przez Zamawiającego wykazie nieruchomości, Wykonawca dołączy do faktury za wykonaną usługę dokumentację odbiorową:

- wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane/zdemontowane wyroby zawierające azbest, ze zbiorczym zestawieniem ilości zebranych odpadów.

- dokumenty wagowe ze składowiska odpadów przeznaczonych do utylizacji odpadów azbestowych.

- kopię kart przekazania odpadów wystawionych dla każdego właściciela nieruchomości, potwierdzone podpisem przez przekazującego odpady zawierające azbest.

- protokoły odbioru.

- w przypadku realizacji usługi demontażu – dokumentacja fotograficzna obrazująca stan wyrobów zaw. azbest przed demontażem oraz po wykonaniu usługi, z terenu każdej nieruchomości. Dopuszcza się przekazanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej.

§ 8

[Odpowiedzialność i kary umowne]

- W razie odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2.

- W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób zgodnie z § 5 ust. 20 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 5 ust. 20 Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z zapisami Umowy.

- Za każde nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikające z niedotrzymania terminu ustalonego pomiędzy Wykonawcą, 
a właścicielem nieruchomości na wykonanie usługi demontażu lub odbioru odpadów zawierających azbest, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,001 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty planowanej usługi określonej w harmonogramie.

- Za każdy stwierdzony przypadek postępowania niezgodnie z zapisami określonymi w § 5 ust. 2, 4, 11, 15 Umowy, stwierdzony i udokumentowany poprzez wykonanie zdjęcia lub filmu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł.

- W przypadku niedotrzymania terminu zadeklarowanego w złożonej ofercie przetargowej, dot. kryterium pn. „Czas reakcji Wykonawcy”, o którym mowa rozdziale XX, ust. 4 SIWZ, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,001% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku niewykonania usługi demontażu pokrycia dachowego/innych elementów budowlanych w dwóch terminach uzgodnionych z Wnioskodawcą, pomimo zadeklarowanej możliwości usługi dwuetapowego demontażu określonego w złożonej ofercie przetargowej, dot. kryterium pn. „Dwuetapowa realizacja usługi demontażu” o którym mowa w rozdziale XX, ust. 5 SIWZ, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,001% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek.

- Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł za każde opóźnienie lub brak zapłaty, maksymalnie do wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każde takie naruszenie,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każde takie naruszenie,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (w sytuacji, kiedy 
w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w projekcie takiej umowy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej) w wysokości 5 000,00 zł za każde takie naruszenie.

- Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od naliczania kar, o których mowa wyżej.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające kary umowne.

- Wszelkie naliczone Wykonawcy przez Zamawiającego kary umowne, potrącane będą 
z faktur wystawionych przez Wykonawcę za realizację poszczególnych wykazów.

§ 9

[Odstąpienie od Umowy]

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Poprzez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy rozumie się pięciokrotne naliczenie kar umownych określonych w § 8 ust. 1-2 w okresie trwania Umowy. Prawo to może być zrealizowane do końca następnego miesiąca kalendarzowego po upływie miesiąca, w którym zastosowano ostatnią karę umowną.

- Poza przypadkami opisanymi w innych paragrafach Umowy, Zamawiającemu w okresie obowiązywania Umowy przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od Umowy:

- w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę prowadzenia działalności – w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zaprzestaniu działalności,

- jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,

- w przypadku, gdy Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu Umowy wynikające z przepisów szczególnych,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął demontażu lub odbioru odpadów zaw. azbest w ciągu 14 dni od dnia określonego w harmonogramie bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego; odstąpienie od Umowy może nastąpić wówczas po upływie 14 dni od dnia wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji usługi,

- gdy Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości usługi zgodnej z Umową, dokumentacją Zamówienia i złożoną ofertą, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, po upływie 60 dni po terminie zapłaty, mimo wezwania złożonego na piśmie wystosowanego przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia jedynie za usługi należycie wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 2 i 3 powinno nastąpić 
w ciągu 21 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

§ 10

[Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy]

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zasadach i w sposób określony w § 10, ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

[Podwykonawstwo]

- Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem Umowy samodzielnie/oraz za pomocą Podwykonawców (niepotrzebne skreślić - po wyborze Wykonawcy).

- Wykonawca powierza, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usługi objętej zamówieniem Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania (dalej jako „Podwykonawcy”).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca może, z uwzględnieniem zapisów § 11 Umowy:

- powierzyć realizację części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania 
w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom.

- wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej Umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa z Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej i stanowić w szczególności, że:

- terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni,

- w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego jemu wynagrodzenia za rzeczywiście wykonane usługi, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji przez Podwykonawcę, powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo wraz z załącznikami do umowy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo wraz z załącznikami do umowy, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo wraz z załącznikami do umowy, niespełniającej określonych w § 11 niniejszej Umowy, warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi przez Podwykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, zobowiązany jest do podania nazwy oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi będące przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy współpracy zawartą między Wykonawcą, a Podwykonawcą 
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia oraz jej każdorazową zmianę.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19 tego paragrafu, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 19 i 20 tego paragrafu uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia o wszelkich zmianach danych Podwykonawców, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację ww. usług.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

- Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie .................... zł (słownie: ………….......…), co stanowi 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczanie ustanowione zostało w formie …………………………………………….

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie w wysokości 100% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od odbioru końcowego realizacji usług bez zastrzeżeń.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy jest wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbiór końcowy następuje po terminie, określonym § 2. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłożyć aneks do udzielonej Zamawiającemu gwarancji, przewidujący przedłużenie jej obowiązywania na cały okres realizacji. Przedłużenie to winno nastąpić w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji w zakresie zabezpieczenie należytego wykonania, określonego w jej tekście. W przypadku niewykonania obowiązku przedłożenia aneksu do gwarancji, przewidującego przedłużenie jej obowiązywania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta o wypłatę sumy objętej gwarancją.

- Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizowaną usługą,

- szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z realizowaną usługą,

- szkody osobowe i majątkowe wobec osób trzecich,

- szkody wynikłe z nieterminowej realizacji usług.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy wraz z dowodem opłacenia należnej składki.

§ 13

[Porozumiewanie się Stron Umowy]

- Wszelkie zawiadomienia, zapytania i informacje wynikające z realizacji przedmiotu Umowy wymagają formy pisemnej.

- Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer.

- Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba, że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

- Korespondencje należy kierować na wskazane adresy:

- korespondencja kierowana do Zamawiającego: Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

- korespondencja kierowana do Wykonawcy:

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą 
w zakresie realizacji Umowy jest: __________________, tel.: _________________, e-mail: _____________________-

- Wykonawca ustala do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy: Pana/Panią: ______________________, tel.: _________________, e-mail: _____________________-

- Zmiana zapisów w ust. 5 i 6 nie powoduje zmiany Umowy i następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie.

§ 14

- Zamawiający, ma prawo do kontroli dokumentacji związanej z realizacją Umowy oraz uczestnictwa podczas realizacji przedmiotu Umowy na każdym etapie, bez konieczności zgłaszania tego faktu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do okazywania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa.

§ 15

[Przetwarzanie danych osobowych]

- W celu realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
i wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich wykonania, Zamawiający powierza Wykonawcy oraz Podwykonawcom przetwarzanie danych osobowych zawartych w wykazach, o których mowa w § 5. Przetwarzanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w celu i zakresie ustalonym niniejszą Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie ustalonym w Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

- Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych do zastosowania środków zabezpieczających, o których mowa w ustawie 
o ochronie danych osobowych, oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.

- Wykonawca ograniczy dostęp do powierzonych mu danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienia do przetwarzania danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych powierzonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, do stosowania wzoru upoważnień do przetwarzania danych osobowych i wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, dla swoich pracowników, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca będzie wymagał od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą Umową, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszej Umowy,

- zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 
a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem,

- niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszej Umowie,

- usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały 
i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania Umowy.

- Wykonawca umożliwi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (IZ), lub Instytucji Pośredniczącej (IP) lub podmiotowi przez nie upoważnionemu, lub administratorowi danych osobowych, dokonanie kontroli zgodności z ustawą i rozporządzeniem, o których mowa w ust. 2 oraz zasadami przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z realizacją Umowy w miejscach, w których są one przetwarzane. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli będzie przekazane kontrolowanemu Wykonawcy co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.

- W przypadku powzięcia przez IZ/IP wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy i rozporządzenia, o których mowa w ust. 2 lub niniejszych zasad, Wykonawca umożliwi IZ/IP lub podmiotowi przez nie upoważnionemu, lub administratorowi danych osobowych, dokonania niezapowiedzianej kontroli.

- IZ/IP lub podmiot przez nią upoważniony, lub administrator danych osobowych mają 
w szczególności prawo:

- wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą i rozporządzeniem, o których mowa w ust. 2 oraz niniejszymi zasadami,

- żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

- wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez IZ/IP lub podmiot przez nią upoważniony, lub administratora danych osobowych.

- Wykonawca, po zakończeniu realizacji Umowy zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie przetwarzane dane osobowe oraz pozbawić swoich pracowników dostępu do nich.

- Wykonawca zobowiąże pracowników do zachowania w tajemnicy powierzonych do przetwarzania danych osobowych, także po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy oraz po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego, jak 
i osób trzecich, za szkody powstałe w związku z nienależytym przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwot, które Zamawiający zobowiązany był zapłacić tytułem grzywien nałożonych na niego z tytułu naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, spowodowanych nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych mu danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tych kwot w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

- Zamawiający umocowuje Wykonawcę do dalszego umocowywania Podwykonawców do wydawania i odwoływania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiąże Podwykonawców do zastosowania się do zapisów § 15 niniejszej Umowy.

§ 16

[Warunki zmiany Umowy]

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem następujących przypadków:

- dopuszcza się zmniejszenie zakresu rzeczowego w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację pełnego zakresu rzeczowego, a w związku z tym zmniejszenie kwoty wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztu jednostkowego i faktycznie wykonanych prac,

- dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego 
z przyczyn określonych w § 1 ust. 6 niniejszej Umowy,

- dopuszcza się, wydłużenie terminu zakończenia Umowy, w przypadku uzyskania akceptacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakresie rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu. Wprowadzenie ww. zmian wymaga formy pisemnej tj. aneksu do Umowy zawartej z Wykonawcą. Wydłużenie terminu nie wpłynie na zmianę przedmiotu Umowy oraz zmianę ilości odpadów zawierających azbest zaplanowanych do usunięcia.

- dopuszcza się zmianę harmonogramu, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej Umowy,

- dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy – maksymalnie 
o liczbę dni odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:

- przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji Umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń,

- wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:				 		WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy _________________

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE nr ...............

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem ........................ r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), upoważniam Pana/Panią ........................................................... do przetwarzania danych osobowych w zbiorze...........................

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani stosunku prawnego z ............................................................................................. (nazwa przedsiębiorstwa).

.............................................................

Czytelny podpis osoby upoważnionej

do wydawania i odwoływania

upoważnień

Upoważnienie otrzymano

............................................

data, podpis

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), a także z obowiązującą w ..................................................................... (nazwa przedsiębiorstwa) Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania Umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z ............................................................... (nazwa przedsiębiorstwa).

.............................................................

Czytelny podpis osoby

składającej oświadczenie

Załącznik nr 2 do Umowy ________________ Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA nr ...............

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem ................................... r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), odwołuję upoważnienie Pana/Pani ..................................................................... nr ................. do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu .......................................

.............................................................

Czytelny podpis osoby upoważnionej

do wydawania i odwoływania upoważnień

Upoważnienie otrzymano

............................................

data, podpis

# Footnotes

W każdym przypadku kategoria demontaż lub kategoria odbiór odpadu traktowana jest jako kompleksowa usługa zawierająca także zabezpieczenie, załadunek, rozładunek oraz unieszkodliwienie.